Product Backlog có thứ tự theo kỹ thuật MoSCoW

# 1 Bảng phân loại 12 hạng mục

| Nhóm | Mục | Hạng mục | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Must have | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Thiếu tài khoản thì không biết ai mượn sách nên không thể phát hành và các mục 3 4 5 8 9 đều phụ thuộc mục này |
| Must have | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Không có tìm kiếm thì độc giả không tìm được sách để đặt mượn và không có cách thay thế thực tế khi kho sách lớn và mục 3 cần mục này để chọn sách |
| Must have | 3 | Mượn sách online có giới hạn số sách mượn cùng lúc | Đây là chức năng cốt lõi của MVP thiếu nó thì bản phát hành vô nghĩa và nó phụ thuộc các mục 1 2 10 |
| Should have | 4 | Gia hạn mượn sách online | Có cách xử lý tạm là mang sách đến quầy trả rồi mượn lại nên chỉ là Should và nó phụ thuộc mục 3 |
| Should have | 5 | Đặt trước sách khi hết kèm thông báo khi sách có sẵn | Có cách xử lý tạm là độc giả tự quay lại kiểm tra hoặc hỏi thủ thư nên chỉ là Should và nó phụ thuộc mục 3 |
| Could have | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Bỏ đi chỉ ảnh hưởng trải nghiệm vì việc mượn trả vẫn chạy bình thường và ít độc giả phàn nàn và nó phụ thuộc mục 1 |
| Won't have this time | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân recommendation | Chỉ làm được khi có đủ dữ liệu từ mục 9 và 6 và bỏ đi không ảnh hưởng MVP nên đã thông báo rõ với bên liên quan là hoãn sang bản sau |
| Should have | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Có cách xử lý tạm là in ngày hạn trả trên phiếu mượn và thủ thư nhắc tại quầy nên chỉ là Should và nó phụ thuộc mục 3 |
| Could have | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Bỏ đi chỉ ít độc giả phàn nàn vì có thể hỏi thủ thư tại quầy và nó phụ thuộc mục 1 và 3 |
| Must have | 10 | Thủ thư quản lý kho sách thêm/sửa/xóa sách | Không có sách trong hệ thống thì độc giả không có gì để mượn nên bản phát hành vô nghĩa và các mục 2 và 3 phụ thuộc mục này |
| Won't have this time | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Độc giả vẫn hỏi trực tiếp thủ thư tại quầy và chat cần thủ thư trực thường xuyên nên đã thông báo rõ với bên liên quan là không làm ở bản này và nó phụ thuộc mục 1 |
| Won't have this time | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Mục 1 đã đáp ứng nhu cầu đăng nhập cơ bản nên đã thông báo rõ với bên liên quan là hoãn sang bản sau và nó phụ thuộc mục 1 |

# 2 Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

| Thứ tự | Mục | Hạng mục | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have |
| 2 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách thêm/sửa/xóa sách | Must have |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have |
| 4 | 3 | Mượn sách online có giới hạn số sách mượn cùng lúc | Must have |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết kèm thông báo khi sách có sẵn | Should have |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have |
| 8 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Could have |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have |
| 10 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't have this time |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân recommendation | Won't have this time |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't have this time |

# 3 Tự phản biện

- Mục 7 có thể bị xếp Could vì gợi ý sách giúp tăng lượt mượn nhưng mình xếp Won't vì cần dữ liệu lịch sử mượn và đánh giá mà bản đầu chưa có đủ

- Mục 11 có thể bị xếp Should vì độc giả cần được hỗ trợ khi gặp lỗi nhưng mình xếp Won't vì cần thủ thư trực thường xuyên và độc giả vẫn hỏi được trực tiếp tại quầy

- Mục 12 có thể bị xếp Could vì đăng nhập bằng Google hoặc Facebook giúp đăng ký nhanh hơn và giảm người bỏ dở nhưng mình xếp Won't vì mục 1 đã đáp ứng nhu cầu cơ bản

- Mục 2 có thể bị xếp Should vì thư viện nhỏ vẫn duyệt danh sách được nhưng mình giữ Must vì không tìm được sách thì độc giả không thể đặt mượn